#### Załącznik nr 3

-projekt umowy-

Projekt umowy należy zaparafować!

#### Umowa nr IZPO.3432/10/ 2009

# W dniu............2009r. w Środzie Śląskiej zawarto umowę pomiędzy Starostwem Powiatowym  w Środzie Śl. przy ul. Wrocławskiej 2 , zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :

1. Sebastiana Burdzy	- Starostę

2. Mariusza Wojewódkę 	- Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Janiny Gawlik

a

..........................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

reprezentowanym przez :

- ...............................................

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem......................) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

#### Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego  robót remontowych drogi powiatowej nr 2066D na odcinku od m. Chomiąża w kierunku m. Jastrzębce do granicy Gmin polegający na naprawie konstrukcji drogi poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni i podbudowy, wzmocnienie podłoża stabilizacją gruntu, wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni - zgodnie  z ofertą przetargową Wykonawcy z dnia ..........., kosztorysem ofertowym sporządzonym w zakresie rzeczowym określonym w SIWZ , które stanowią integralną część umowy.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w sposób zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą przetargową Wykonawcy, STWiOR - stanowiącymi załączniki do umowy, przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością przy zachowaniu wymogów należytej jakości, bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy.

- Miejsce wykonania przedmiotu umowy: droga powiatowa nr 2066D, odcinek od m. Chomiąża w kierunku m. Jastrzębce do granicy gmin.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy miejsce wykonywania prac w ciągu 2 dni po podpisaniu umowy- zgodnie z harmonogramem robót, stanowiącym załącznik do umowy.

- Termin zakończenia  robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień:           .........2009 roku.

§ 3

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają – zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy z dnia……. - na kwotę brutto .................... zł  (słownie: ........................................................................................)

- Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi kosztorys ofertowy  i ilości robót wynikające z kosztorysu .

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania

wynikające wprost z kosztorysu i specyfikacji technicznej, jak również nie ujęte , a w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze , porządkowe , zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy itp.

Rozliczenie za roboty objęte umową, których cenę określono w ust. 1 odbędzie się jednorazowo po obiorze końcowym . Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

- Wszelkie roboty nie objęte umową , tzn. nie przewidziane w  kosztorysie ofertowym, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy , Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego . Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego .

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Roboty dodatkowe będą rozliczane zgodnie z wytycznymi Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych / MP z dnia 9 sierpnia 1996 roku Nr 48 poz. 461 przy zastosowaniu :

- stawki robocizny , wskaźnika kosztów ogólnych , wskaźnika kosztów zakupu i wskaźnika zysku w wysokościach publikowanych jako średnie w wydawnictwie SEKOCENBUD

- cen materiałów i sprzętu publikowanych jako średnie w wydawnictwie SEKOCENBUD

z miesiąca wbudowania / dla materiałów / oraz miesiąca pracy sprzętu / dla sprzętu /

- podstawą do ustalania kosztorysowych  nakładów rzeczowych będą odpowiednie

KNR

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną zgodnie z  protokołem końcowym robót, płatną w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 4

- Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu i nadzoru w następującej osobie:

Bogusław Kamiński  tel.0601 418613.

- Wykonawca ustala Kierownika Budowy  w osobie :

..................................................

§ 5

Wykonawca jest  zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie z technologią wskazaną przez Zamawiającego  w dokumentacji technicznej.

§ 6

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce wykonywania prac remontowych  i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodność z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne urządzenia, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie wykonywania prac  remontowych.

- Badania o których mowa w ust. 3. będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań , które nie były przewidziane niniejszą Umową , to Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania : jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

§ 8

- Wykonawca wykona siłami własnymi pełny zakres rzeczowy robót .

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe :

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych , w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania .

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach :

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania odwiertów niezbędnych do     zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego na koszt własny.

- W przypadku powstania szkód spowodowanych wykonawstwem robót Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny .

3.Wykonawca nie powierza podwykonawcom wykonania żadnych prac.

§ 9

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji .

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

- W dniu odbioru Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wypełnioną i podpisaną przez upoważnionych przedstawicieli kartę gwarancyjną .

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień z gwarancji.

§ 10

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie ma obowiązku wykazania szkody jaką poniósł w zawiązku z odstąpieniem od umowy.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu robót określonych w § 1 pkt2 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia..

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna z tytułu opóźnienia należy się Zamawiającemu niezależnie od poniesionej przez niego szkody w wyniku opóźnienia

- W razie opóźnienia w wykonaniu robót powyżej 14 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody jest większa niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z płatności należnych Wykonawcy.

§ 11

- Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni  od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady , to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

- jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , to:

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem , Zamawiający może odstąpić od Umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają , że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu protokołów odbiorów robót zanikających , zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej , atestów dotyczących materiałów i urządzeń.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 12

1.    Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%   ceny ofertowej brutto , tj .kwota ................złotych (słownie: ..........................................)     w formie ……………………………

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na :

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji .

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie wykonania umowy , o którym mowa w § 15 ust. 1 zostanie zwolnione w terminach i na zasadach określonych w  Art. 151 Ustawy Prawo zamówień  publicznych  z dnia 29 stycznia 2004.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustaloną w § 6 wartość przedmiotu ulegnie zwiększeniu , zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy odpowiednio zwiększyć.

§ 13

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy następują  w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 14

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie , o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest Sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy  Kodeksu cywilnego.

§ 16

- Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach , po dwa dla każdej ze stron.

- Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

- SIWZ,

b) oferta przetargowa Wykonawcy (kosztorys ofertowy).

WYKONAWCA                                                                          ZAMAWIAJĄCY

sporządził:

Marian Wiński